✅ 0) 준비/프로젝트 설정 체크

- UE 5.7 프로젝트에서 Chaos Vehicles 플러그인 활성 확인

  - 편집(Edit) → 플러그인(Plugins)에서 Chaos Vehicles 관련 플러그인 ON

  - DoD: 에디터 재시작 후 차량 관련 클래스/컴포넌트가 정상 인식

- Enhanced Input 사용 여부 확인 및 기본 세팅 점검

  - 프로젝트 설정(Project Settings) → 입력(Input)에서 Enhanced Input 흐름 사용 중인지 확인

  - DoD: IMC/IA 에셋을 프로젝트에 추가하고 런타임 적용 가능

- 테스트맵 1개 생성

  - 평지 + 벽/기둥 + 약간 경사 + 스폰 포인트

  - DoD: “주행+전투”를 반복 테스트할 수 있음

✅ 1) 차량 베이스(투명 Physics Rig + Visual Shell) 구축

1-A) C++ 차량 Pawn 베이스

- C++ AVehiclePawnBase(가칭) 생성

  - Chaos 차량 Pawn 기반 클래스 상속(프로젝트에서 사용하는 기반에 맞춤)

  - 입력 처리 함수(Throttle/Brake/Steer/Handbrake/Fire 등) 수신 포인트 마련

  - DoD: 맵에서 스폰/소유/조작 가능

1-B) Physics Rig 숨김 처리(렌더만 OFF)

- SkeletalMeshComponent 렌더 숨김

  - Hidden In Game ON

  - 물리/충돌은 유지(절대 비활성화하지 않음)

  - DoD: 차량은 “안 보이지만” 주행/충돌/전복이 정상

1-C) Visual Shell(Static Mesh) 부착

- BodyShell(StaticMeshComponent) 추가 + Attach

  - Physics Rig에 Attach(루트/메시 아래)

  - Collision: NoCollision(기본)

  - DoD: Static Mesh를 바꾸면 외형이 바뀌고 물리는 그대로 유지

1-D) 바퀴 시각 처리(단계별 옵션)

- 1단계: 바퀴 시각 생략(통짜 스킨)로도 플레이 가능하게

  - DoD: 바퀴가 안 돌아가도 전투/주행 테스트에 문제 없음

- (선택) 2단계: 바퀴 분리형 메시 지원

  - WheelVisual_FL/FR/RL/RR 컴포넌트 준비

  - 바퀴 본/소켓에 Attach(가능할 때만)

  - DoD: 분리형 차량에서 회전/조향이 시각적으로 따라감

✅ 2) Vehicle Definition(DataAsset) + 자동 적용(스케일업 핵심)

2-A) DataAsset 스키마 정의

- UVehicleDefinition(DataAsset) 설계

  - BodyStaticMesh(Soft Object 권장)

  - BodyOffset(FTransform)

  - WheelOffsets(FL/FR/RL/RR)

  - WheelRadiusCm

  - HandlingPreset 참조(토크/기어/서스펜션/타이어/CoM)

  - WeaponMount Layout(Front/Roof/Rear 등, 선택)

  - DoD: 에디터에서 DA_VehicleDef_* 생성/수정 가능

2-B) C++ 적용 컴포넌트 제작

- UVehicleDefinitionApplierComponent 구현

  - Def 적용 함수(ApplyVehicleDef)

  - Visual Shell 메시/트랜스폼 적용

  - 휠 오프셋/반지름 적용(물리)

  - CoM 오프셋 적용

  - 프리셋(Handling) 적용

  - 검증/폴백(미지정/0값/극단값 경고)

  - DoD: Def만 바꿔도 외형/오프셋/기본 핸들링이 바뀜

2-C) 네트워크 최소 동기화

- VehicleDef 선택을 서버에서 결정하고 클라에 동기화

  - “Def ID(이름/태그/자산 경로)”만 복제(RepNotify)

  - OnRep에서 Apply 호출

  - DoD: 멀티에서 서버/클라 외형과 세팅이 일치

2-D) 차량 3대 확보(콘텐츠 최소 세트)

- DA_VehicleDef 3개 생성

  - 서로 다른 Static Mesh 3개 적용

  - BodyOffset/WheelOffsets 기본 보정

  - DoD: 런타임 스폰/교체로 3대가 모두 정상 주행/충돌

✅ 3) 입력(키마/패드 우선, 휠 확장 포인트 확보)

3-A) Enhanced Input 에셋 준비

- InputAction 생성

  - IA_Throttle / IA_Brake / IA_Steer / IA_Handbrake

  - IA_FirePrimary / IA_FireSecondary

  - IA_CameraLook / IA_ResetVehicle

  - DoD: IA가 모두 프로젝트에 존재

- InputMappingContext 생성

  - IMC_KBM / IMC_Gamepad

  - (자리만) IMC_Wheel

  - DoD: 플레이 시작 시 컨텍스트 주입 가능

3-B) C++ 입력 라우팅

- Pawn/Controller에서 IA 바인딩 → 차량 제어 함수 호출

  - DoD: 키마/패드 모두로 기본 주행 가능

3-C) 휠 확장 포인트(후순위지만 구조는 선반영)

- 스티어/스로틀 커브·데드존 파라미터화

  - Wheel 전용 설정 DataAsset 틀만 마련(선택)

  - DoD: 휠 추가 시 “IMC + 커브 값”만 붙이면 확장 가능한 상태

✅ 4) 전투 시스템(C++ 컴포넌트) — 최우선 구현

4-A) 컴포넌트 골격

- UVehicleCombatComponent 생성

  - Primary/Secondary 발사 함수

  - 쿨다운/탄약(최소는 쿨다운만이라도)

  - Server RPC 정의

  - DoD: 컴포넌트만 붙이면 발사 이벤트가 동작

- UVehicleHealthComponent 생성

  - HP/파괴 상태

  - TakeDamage 처리

  - DoD: 피해를 주면 HP 감소/사망 이벤트 발생

- UVehicleTargetingComponent 생성(최소 조준 보정)

  - 카메라 레이 → 목표점

  - 총구 방향 보정

  - DoD: 3인칭에서 “보이는 곳에 맞는” 기본 동작 확보

4-B) 무기 2종 최소 구현

- Primary: 히트스캔 기관총

  - 라인 트레이스 기반

  - 피격 결과 적용

  - DoD: 더미 타겟에 연사 피해 적용 가능

- Secondary: 프로젝트타일(로켓/미사일 단순 직진)

  - 발사체 스폰 + 충돌 + 데미지

  - DoD: 폭발/피해 적용 가능

4-C) 멀티 권한(최소)

- 피해 적용은 서버 권한

  - 클라: 로컬 VFX/SFX 즉시 + Server_Fire RPC

  - 서버: 히트 판정/피해 적용 → 결과 복제

  - DoD: 2인 멀티에서 HP/파괴 결과가 동일

✅ 5) 디버그/툴링(개발 속도 필수)

5-A) 디버그 HUD(최소)

- 표시 항목

  - 속도, 기어(가능하면), Handbrake 상태

  - 현재 VehicleDef 이름

  - WheelRadius / WheelOffsets 요약

  - DoD: 튜닝 시 “적용된 값”을 즉시 확인 가능

5-B) 로그/검증 강화(C++)

- VehicleDef 적용 시 경고/에러 로그

  - 메시 미지정, 반지름 0, 스케일 이상, 오프셋 과다

  - DoD: 잘못된 에셋이 들어와도 크래시 없이 원인 추적 가능

5-C) (선택) 에디터 유틸

- Editor Utility Widget로 VehicleDef 자동 생성 보조

  - 선택한 Static Mesh로 DA 템플릿 생성

  - 바디 오프셋 초기값 제안

  - DoD: 차량 추가 작업 시간이 크게 단축

MyUtility 후보

- VehicleDef 검증/자동생성/디버그 출력 유틸을 플러그인화 가능

✅ 6) “완료 정의(DoD)” — 프로그래머 1차 목표

아래 항목이 모두 체크되면 1차 목표 달성으로 본다.

- VehicleDef 3개로 차량 3대 스폰/교체 가능(외형/오프셋 반영)

- 투명 Physics Rig 기반으로 주행/충돌/전복/리셋 정상

- 무기 2종(히트스캔 + 프로젝트타일)로 더미 타겟 파괴 가능

- 멀티 2인에서 발사/피해/파괴 결과 정합

- 디버그 HUD로 Def/프리셋/오프셋 확인 가능

원하면, 위 체크리스트를 **“티켓(작업 항목) 형태”**로 더 쪼개서
각 항목에 테스트 케이스(재현 절차) + 로그 키워드 + 실패 시 점검 포인트까지 붙인 버전으로도 만들어줄게.